Planificarea Iterațiilor

Iterația 1:

* Crearea Bazei de Date și popularea acesteia
* Implementarea backend-ului și crearea legaturii între acesta și Baza de Date
* Crearea unei interfețe grafice cu următparele elemente:
  + Pagina de logare în cele două tipuri de conturi (administrator, utilizator)
  + Paginile contului de administrator:
    - Afisare lista de obiecte din baza de date
    - Pentru fiecare lista de obiecte afisarea obiectelor ei in momentul inspectiei
    - Afisare formular modificare obiecta
  + Paginile contului de utilizator:
    - Afisare obiecte de vanzare si filtrare / cautare pentru acestea
    - Pagina individuala pentru obiect de unde se poate adauga in cart
    - Pagina de cart de unde se pot modifica numarul de obiecte din cart
    - Pagina de checkout unde se completeaza datele de livrare
  + Serviciu de mail:
    - Trimitere mail cu link de confirmare email
    - Trimitere mail cu confirmarea comenzii

Iterația 2:

* Adăugarea de teste pentru operațiile directe cu baza de date
* Imbunatatire interfata grafica
* Imbunatatire format emailuri

Iterația 3:

* Imbunatatirea cazurilor de exceptie descoperite
* Imbunatatire experienta utilizator la adaugare / scoatere obiecte din cart si la cautarea si filtrarea acestora